**Доклад о реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2020 году**

Объем финансирования в 2020 году составил ***17 236,4 тысяч рублей, в том числе:***

*13 901,5 тыс. рублей* – за счет средств муниципального образования Крымский район;

*3 3334,9 тыс. рублей* - за счет средств бюджета Краснодарского края, в том числе *1 457,2 тыс. рублей* - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства.

Выделенные средства в 2020 году израсходованы в полном объеме.

В рамках данной программы реализуются следующие подпрограммы:

1. **Подпрограмма «Жилище».**

Выполнены следующие мероприятия на общую сумму ***5 563,9 тыс. рублей:***

а) Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Выделено и освоено ***3 057,9 тыс. рублей*, в том числе:**

- *1 467,8 тыс. рублей* - средства бюджета Краснодарского края;

- *1 590,1 тыс. рублей* - средства бюджета муниципального образования Крымский район.

б) Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Крымский за жилые и нежилые помещения, собственником которых является администрация МО Крымский район. Выделено и освоено ***588,7 тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального образования Крымский район.

в) Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» подпрограммы «Жилище» размер расходного обязательства в 2020 году составил ***1 917,3 тыс. рублей***, из них:

- *172,5 тыс. рублей* - средства бюджета муниципального образования Крымский район;

- *287,6 тыс. рублей* - средства бюджета Краснодарского края;

- *1 457,2 тыс. рублей* - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства.

1. **Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»**

Выполнены следующие мероприятия на общую сумму ***2 122,6 тыс. рублей*, в том числе:**

а) Выполнен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, составляющих муниципальную собственность муниципального образования Крымский район на общую сумму - *2 024,0 тыс. рублей;*

б) Завершение строительства офиса врача общей практики - *98,6 тыс. рублей.*

1. **Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы муниципального образования Крымский район».**

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление строительного контроля» на общую сумму ***9 549,9 тыс. рубле*й** из бюджета муниципального образования Крымский район.

1. **Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Крымский район»**

Финансирование в 2020 году не осуществлялось.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2020 году**

1. Оценка по комплексному критерию К1.

Таблица № 1 **«**Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы**» (**К1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | Значение  К1 |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Крымский район, в отношении которых будут выполнены работы по содержанию | 12,01 | 12,01 | 100 |
| 2. | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Крымский район, в отношении которых будут выполнены работы поремонту | - | - | - |
| 3. | Количество нежилых и жилых помещений находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Крымский район, за которые необходимо вносить плату за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с региональной программой по капитальному ремонту МКД | 231 | 231 | 100 |
| 4. | Комплексная схема организации дорожного движения на территории муниципального образования Крымский район | 1 | 1 | 100 |
| 5. | Количество нежилых и жилыхпомещений находящиеся вмуниципальной собственностимуниципального образованияКрымский район, за которыенеобходимо вносить плату за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов | 241 | 241 | 100 |
| 6. | Площадь квартир | 10 400 | 10 400 | 100 |
| 7. | Количество молодых семей, которым предоставлены (планируется предоставить) социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 9 | 3 | 33,3 |
| 8. | Расселяемая площадь | 52,7 | 52,7 | 100 |
| 9. | Количество переселяемых жителей | 6 | 6 | 100 |
| 10. | Осуществление функций единого заказчика – застройщика и ведение технического надзора по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и (или) текущему ремонту объектов, проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно- монтажных работ муниципального значения | 150 | 150 | 100 |
| 11. | Разработка сметной документации | 800 | 800 | 100 |
| 12. | Изготовление проектов на реконструкцию, текущий ремонт муниципальных зданий | 40 | 40 | 100 |
| 13 | Проект изменений в схему территориального планирования | - | - | - |

**К1  = 100 %.**

1. Количественное значение по комплексному критерию К2.

В 2020 году на реализацию мероприятий программы выделено – ***15 113,8 тыс. рублей.***

Количественное значение рассчитываем по формуле:

К2 = ((*15 113,8: 15 113,8*) х100) = 100%.

1. Количественное значение по комплексному критерию К3.

В 2020 году в рамках муниципальной программы запланировано к исполнению 13 мероприятий на сумму *15 113,8 тыс. рублей*. Не все мероприятия исполнены в полном объеме.

Количественное значение рассчитываем по формуле:

К3 = (12:13) х100% = 92,3%.

Далее рассчитываем интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы – R, с учетом весовых коэффициентов Z1=0,5; Z2=0,2; Z3=0,3.

R=100% х 0,5 + 100% х 0,2 + 92,3% х 0,3 = 50 + 20 + 27,69 = 97,69%.

Данный результат показывает, что уровень эффективности программы соответствует запланированному.

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых индикаторов и показателей**

**эффективности муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения муниципальной программы | | | | |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Крымский район, в отношении которых будут выполнены работы по содержанию, составляет 12,01 км | км | 12,01 | 12,01 | - |
| Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Крымский район, в отношении которых будут выполнены работы по ремонту | км | - | - | - |
| Количество нежилых и жилых помещений находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Крымский район, за которые необходимо вносить плату за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов | шт. | 231 | 231 | - |
| Площадь квартир | кв.м | 10 400 | 10 400 | - |
| Осуществление функций единого заказчика – застройщика и ведение технического надзора по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и (или) текущему ремонту объектов, проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно- монтажных работ муниципального значения | шт. | 150 | 150 | - |
| Разработка сметной документации | шт. | 800 | 800 | - |
| Изготовление проектов на реконструкцию, текущий ремонт муниципальных зданий | шт. | 40 | 40 | - |
| Проект изменений в схему территориального планирования | шт. | - | - | - |

Заместитель главы

муниципального образования

Крымский район С.Д.Казанжи

Е.Е.Муштаева

А.А.Закиян

Г.А.Закутько

8(86131)42945