Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения» в 2025 году

Для оценки эффективности реализации программы необходимо сформировать интегральную оценку программы, полученную на основе оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

1. Оценка по комплексному критерию К1.

В 2025 году программа была реализована с использованием двух критериев - протяженность участков полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Крымский район, в отношении которых будут выполнены мероприятия по очистке налетного мусора, выкашиванию газонов, ямочному ремонту                          и ликвидации заниженной обочины (запланировано расчистить 12,01 км, расчищено в ходе реализации программы 12,01 км); протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Крымский район, в отношении которых будут выполнены работы по расчистке от снега и обработке проезжей части противогололедными материалами (запланировано расчистить 12,01 км, расчищено в ходе реализации программы 12,01 км).

Значение критерия К1 рассчитываются по формуле:

К1=(2:2) х 100 % = 100 %

| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | Значение j К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность участков полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Крымский район, в отношении которых будут выполнены мероприятия по очистке от налетного мусора, выкашиванию газонов и ликвидации занижений обочин | 12,01 | 12,01 | 100,0 |
| 2 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Крымский район, в отношении которых будут выполнены работы по расчистке от снега, ямочного ремонта и обработке проезжей части противогололедными материалами | 12,01 | 12,01 | 100,0 |

К1=(100+100)/3 = 100 %.

2. Количественное значение по комплексному критерию К2.

В 2025 году на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к Богогоевскому карьеру»                                   и «х. Школьный – с. Фадеево» из местного бюджета было выделено 2045,7 тыс. рублей.

Количественное значение рассчитывается по формуле:

К2 = (2045,7:3095,1) x 100) = 66,1 %

3. Количественное значение по комплексному критерию К3.

Количественное значение рассчитываем по формуле:

К3 = (2:3) x 100 % = 66,7 %

Далее рассчитываем интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы

Далее рассчитываем интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы - R, с учетом весовых коэффициентов Z1=0,5; Z2=0,2;                        Z3=0,3.

R=100% х 0,5 + 66,1% х 0,2 + 66,7% х 0,3 = 83,2 %.

Данный результат показывает умеренно эффективный уровень программы, запланированный.

Начальник управления

инвестиций и дорожного хозяйства

администрации                                                                                     Е.А. Шевченко