ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов и показателей

эффективности муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения» в 2025 году

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения муниципальной программы |  |  |  |  |
| Протяженность участков полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Крымский район, в отношении которых будут выполнены мероприятия по очистке от налетного мусора, выкашиванию газонов, ямочному ремонту и ликвидации занижений обочин | км | 12,01 | 12,01 | Работы по ямочному ремонту, выполне- ные в полном объеме, остались неоплачен- ными что связано с деффици - том бюджетных средств |
| Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Крымский район, в отношении которых будут выполнены работы по расчистке от | км | 12,01 | 12,01 | выполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| снега и обработке проезжей части противогололедными материалами |  |  |  |  |

Начальник управления

инвестиций и дорожного хозяйства

администрации                                                                                Е.А. Шевченко