ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы муниципального образования

Крымский район «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения»

в 2025 году

| тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание мероприя-тия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде <2> |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
|  |  | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |  |
| Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к Богогоевскому карьеру» | Администрация муниципального образования Крымский район | 1265,1 | 0,00 | 0,00 | 1265,1 | 0,00 | 215,7 | 0,00 | 0,00 | 215,7 | 0,00 | не выполнено |
| Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «х.Школьный-с.Фадеево» | Администрация муниципального образования Крымский район | 1 030,0 | 0,00 | 0,00 | 1 030,0 | 0,00 | 1 030,0 | 0,00 | 0,00 | 1 030,0 | 0,00 | выполнено |
| Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, составляющих муниципальную собственность муниципального образования Крымский район | Администрация муниципального образования Крымский район | 800,0 | 0,00 | 0,00 | 800,0 | 0,00 | 800,0 | 0,00 | 0,00 | 800,0 | 0,00 | выполнено |
| ИТОГО |  | 3 095,1 | 0,00 | 0,00 | 3 095,1 | 0,00 | 2045,7 | 0,00 | 0,00 | 2045,7 | 0,00 |  |

Начальник управления

инвестиций и дорожного хозяйства

администрации                                                                                                                                                            Е.А. Шевченко