ПРОЕКТ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЫМСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от ________2020						                                                         №

город Крымск

О ходе выполнения муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры

и дорожного хозяйства»

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 25 устава муниципального образования Крымский район Совет муниципального образования Крымский район  р е ш и л:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» принять к сведению (приложение).

2. Рекомендовать администрации муниципального образования Крымский район в рамках муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2020 году обеспечить:

1) полное и целевое расходование бюджетных средств;

2) достижение плановых значений установленных целевых показателей;

# 3) контроль за соблюдением всех технологических требований при выполнении работ подрядными организациями.

Председатель Совета муниципального

образования Крымский район                                                                   А.В.Юшко

|  | Приложение к решению Совета муниципального образования Крымский район от 23.06.2020 № |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития объектов жилищного строительства и транспортной инфраструктуры, требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение.

В рамках муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» реализуются следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Жилище»

Цель подпрограммы - решение жилищной проблемы на территории муниципального образования Крымский район.

За отчетный период 2019 года в рамках подпрограммы «Жилище» выполнены следующие мероприятия на общую сумму 23 905,3 тыс. рублей:

а)	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Выделено и освоено 8 687,9 тыс. рублей, в том числе:

- 2 116,7 тыс. рублей - средства бюджета Краснодарского края;

- 4 322,9 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования Крымский район;

- 2 248,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета.

б)	Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Крымский район за жилые и нежилые помещения, собственником которых является администрация МО Крымский район. Выделено 890,7 тыс. рублей, освоено 799,5 тыс. рублей, что составило 90% от запланированных средств;

в) По мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» подпрограммы «Жилище» общий размер расходного обязательства составил 22 935,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета- 17 430,4 тыс. рублей;

- средства краевого бюджета - 3 440,3 тыс. рублей;

- средства муниципального бюджета - 2 064,3 тыс. рублей.

В 2019 году были израсходованы средства в сумме  14 417,9 тыс. рублей, в том числе:

- 10 957,7 тыс. рублей - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- 2 162,7 тыс. рублей - средства бюджета Краснодарского края;

- 1 297,6 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования Крымский район.

Расходные обязательства израсходованы не в полном объеме в связи с неточностями в правоустанавливающих документах собственников квартир (невозможность соотнести кадастровый номер квартиры с кадастровыми номерами изымаемого земельного участка и многоквартирного дома).

В текущем 2020 году после подписания соглашения о выделении субсидии на сумму 1 917, 2 тыс. рублей планируется расселение оставшихся 2-х квартир.

Размер расходного обязательства снизится до 16 335,2 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»

Цель подпрограммы - хорошее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Крымский район, как необходимое условие развития экономики района и улучшение условий жизни населения района.

За отчетный период 2019 года в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» выполнены следующие мероприятия на общую сумму 11 217,1 тыс. рублей, из них:

а)	Выполнен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, составляющих муниципальную собственность муниципального образования Крымский район на общую сумму 611,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Крымский район.

б)	Построен офис врача общей практики по адресу: Краснодарский край, г. Крымск, ул. Рядновой, 2 «А» на общую сумму 10 605,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Краснодарского края.

Денежные средства освоены в полном объеме.

3. Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы муниципального образования Крымский район»

Основной целью подпрограммы является развитие общественной инфраструктуры муниципального значения. Задачами муниципального казенного учреждения «Управление строительного контроля» является осуществление функций единого заказчика.

За отчетный период 2019 года в рамках подпрограммы выполнено мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление строительного контроля» на общую сумму 9 126,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Крымский район.

Денежные средства освоены в полном объеме.