СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЫМСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2020				                                                                                            № 12

город Крымск

О планах по строительству и капитальному ремонту объектов отрасли «Образование» в муниципальном образовании Крымский район

на 2021 год

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 25 устава муниципального образования Крымский район Совет муниципального образования Крымский район  р е ш и л:

Информацию заместителя главы муниципального образования Крымский район С.Д.Казанжи «О планах по строительству и капитальному ремонту объектов отрасли «Образование» в муниципальном образовании Крымский район на 2021 год» принять к сведению (приложение).

Председатель Совета муниципального

образования Крымский район                                                                   А.В.Юшко

|  | Приложение к решению Совета муниципального образования Крымский район от 25.11.2020 № 12 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о планах по строительству и капитальному ремонту объектов отрасли «Образование» в муниципальном образовании Крымский район на 2021 год

В управлении образования 80 подведомственных образовательных организаций. В оперативном пользовании, которых находится 114 зданий, из них имеют год постройки: моложе 20 лет – 4 здания; от 21 до 39 лет – 32 здания, от 40 до 49 лет - 21 здание; от 50 до 59 лет - 30 зданий; от 60 до 65 лет – 16 зданий; старше 65 лет – 11 зданий.

В 2019 году из бюджета выделены денежные средства на проведение текущих ремонтов зданий образовательных организаций в размере 1000, 0 тыс. руб.

С целью своевременной и качественной подготовки общеобразовательных организаций к новому учебному году выполнены капитальные ремонты на общую сумму более 97 000, 0 тыс. рублей:

- кровель на общую сумму 12704,7 тыс. руб. в детских садах №7, №18, №35, школах №5, №14;

- оконных проемов на общую сумму 14359,3 тыс. руб. в детских садах №7, №33, №35, №36, №43;

- отмосток зданий на общую сумму 1858,3 тыс. руб. в детских садах №7, №35, школах №5, №14;

- фасадов  зданий на общую сумму 7146,0 тыс. руб. в детских садах №7, №44, школе №1;

- пищеблоков на общую сумму 7902,3 тыс. руб. в детских садах №9, №12, №16, №26, в школе №41;

- по капитальному ремонту, реконструкции зданий и помещений, в том числе для создания дополнительных мест на общую сумму 33402,8 тыс. руб. в детских садах №4, №16, №19, №28, №35, №39, в школе №1;

- благоустройство на общую сумму 15301,1 тыс. руб. в детских садах №7, №35, школах №5, №10, №62;

- капитальный ремонт (устройство) санузла в детском саду №40 на общую сумму 1232,4 тыс. руб.;

- капитальный ремонт входного козырька в школе №22 на общую сумму 400,0 тыс. руб.;

- капитальный ремонт полов спортивного зала в школе №28 на общую сумму 380,0 тыс. руб.;

- капитальный ремонт системы отопления в школе №58 на общую сумму 1000,0 тыс. руб.;

- устройство теневого навеса в детском саду №35 на общую сумму 487,0 тыс. руб.;

- газификация котельной в школе №4 на общую сумму 1000,0 тыс. руб.;

Строительство:

- реализован инвестиционный проект «Строительство здания ДОУ детский сад № 1 в г. Крымске, по ул. Комсомольской № 10» сметная стоимость объекта составила 68 771,000 тыс. руб.

В 2020 году с целью своевременной и качественной подготовки общеобразовательных организаций к новому учебному году, из бюджета выделены денежные средства на проведение текущих ремонтов в размере 1000,0 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (п.1.13 капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) на общую сумму 30 185,395 тыс. рублей (КБ-91%/МБ-9% (таблица с подробным отчетом прилагается)), а именно:

- выполнены мероприятия по замене оконных блоков в детских садах № 6, № 14, в школе № 66 (661,328 тыс. рублей, 1507,185 тыс. рублей, 1483,031 тыс. рублей соответственно);

- выполнены мероприятия по капитальному ремонту кровель в детских садах № 6, № 42, в школе №1, №7, № 10, № 24, № 58, № 66 (1104,058 тыс. рублей, 1729,528 тыс. рублей, 4225,703 тыс. рублей, 3036,280 тыс. рублей, 3319,367 тыс. рублей, 2624,940 тыс. рублей, 4004,04 тыс. рублей, 2936,735 тыс. рублей соответственно);

- выполнены мероприятия по капитальному ремонту отмостки в школе № 66 (248,830 тыс. рублей);

- будут выполнены до 30.12.2020 года мероприятия по капитальному ремонту пищеблока в школе № 6 общей стоимостью 3304,370 тыс. рублей (в настоящее время подготавливаются документы для заключения контракта).

За счет средств ЗСК в 2020 году на общую сумму 18 300,000 тыс. рублей:

- выполнены мероприятия по благоустройству в детских садах № 9, № 13 (514,0 тыс. рублей, 400,0 тыс. рублей соответственно);

- выполнены мероприятия по капитальному ремонту теневого навеса в детском саду № 9 (336,0 тыс. рублей соответственно);

- выполнены мероприятия по капитальному ремонту части помещений пищеблоков в детских садах № 13, №20 (130,0 тыс. рублей, 370,0 тыс. рублей соответственно);

- выполнены мероприятия по капитальному ремонту ограждения в детском саду № 44 (650,0 тыс. рублей);

- выполнены мероприятия по капитальному ремонту кровли ДЮСШ № 2 (900,0 тыс. рублей);

- ведутся работы по ремонту помещений для организации групп дошкольного образования при школе № 3 (15000,0 тыс. рублей).

За счет средств местного бюджета на общую сумму 11 325,913 тыс. рублей:

- выполнен ремонт и устройство теневых навесов в детских садах № 8, № 10, № 12, № 29, № 37 (80,0 тыс. рублей, 56,0 тыс. рублей, 209,677 тыс. рублей, 99,5 тыс. рублей, 43,085 тыс. рублей соответственно);

- выполнено устройство ограждения в детском саду № 15 (29,988 тыс. рублей);

- выполнен капитальный ремонт части помещений пищеблока в детском саду № 6 (513,444 тыс. рублей);

- выполнен ремонт входной группы и устройство пандуса в школах № 7, № 36, № 45 (599,999 тыс. рублей, 194,396 тыс. рублей, 818,935 тыс. рублей соответственно);

-  выполнен капитальный ремонт пола в подсобном помещении школы № 10 (78,635 тыс. рублей);

- выполнен капитальный ремонт фасада здания с 2-х сторон и карниза в школе № 45 (1100,423 тыс. рублей).

В связи с тем, что возраст основного количества зданий образовательных организаций превышая 40-45 лет, процент износа зданий в среднем составляет от 47 до 78 %.

В 2021 году первоочередная необходимость в проведении капитальных ремонтов существует в 9 образовательных организациях, из них в 7 детских дошкольных организациях и в 2 школах.

Общая потребность в финансировании на выполнение предписаний контролирующих органов и решений суда 26 154, 257 тыс. рублей.

На исполнение решений суда необходимо финансирование в размере 18 002,  517 тыс. рублей.

Для выполнения решений суда по 7 детским садам необходимо 12 214, 984 тыс. рублей, из них:

| № | Наименование организации | Вид работ | Необходимое финансирование (тыс. руб.) | Решение суда, срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ детский сад № 8 | обеспечение игровых площадок теневыми навесами | 927,230 | 2017 г. |
| 2 | МБДОУ детский сад № 9 | благоустройство территории | 4 860,350 | 2017 г. |
| 3 | МБДОУ детский сад № 29 | ремонт теневых навесов | 371,146 | 2018 г. |
| 4 | МБДОУ детский сад № 40 | капитальный ремонт кладовой для хранения продуктов на пищеблоке | 1 010,930 | 2018 г. |
| 5 | МБДОУ детский сад № 12 | обеспечение игровой площадки теневым навесом | 544,448 | 2020 г. |
|  |  | благоустройство территории | 2 031,811 | 2020 г. |
| 6 | МБДОУ детский сад № 20 | капитальный ремонт пищеблока | 969,069 | 2020 г. |
| 7 | МБДОУ детский сад № 28 | обустройство буфетной в 1 младшей группе, оборудовать спортивную площадку спортивным оборудованием, оборудовать умывальную зону для детей | 1 500,000 | 2020 г. |

Для выполнения решений суда в 2 школах необходимо 5 767, 913 тыс. рублей, из них:

| № | Наименование организации | Вид работ | Необходимое финансирование, (тыс. руб.) | Решение суда, срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ № 23 | капитальный ремонт пищеблока | 3 546,440 | 2020 г. |
| 2 | МБОУ СОШ № 57 | ремонт канализации и вентиляции в здании школы | 1 076,843 | 2020 г. |
|  |  | обеспечение кабинетов труда, химии, физики проточной водой | 1 144,630 | 2020 г. |

На исполнение предписаний контролирующих органов в 2 школах необходимо 8 151,740 тыс. рублей, из них:

| № | Наименование организации | Вид работ | Необходимое финансирование, (тыс. руб.) | Решение суда, срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ № 20 | капитальный ремонт столовой | 4 255, 320 | 2020 г. |
|  |  | обустройство ограждения территории школы | 1 257, 690 | 2020 г. |
| 2 | МБОУ СОШ № 57 | обустройство ограждения территории школы | 2 638, 730 |  |

Прошу принять во внимание, что сумма финансирования 26 134, 637 тыс.рублей необходима только для выполнения предписаний контролирующих органов и для исполнения решений суда.

С целью подготовки к участию в отборах на софинансирование расходных обязательств в рамках мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» проведены следующие мероприятия, разработана проектно-сметная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы на выполнение капитальных ремонтов в 22-х образовательных организациях муниципального образования Крымский район на общую сумму 67106,81 тыс. рублей, из них:

-замена оконных блоков в детских садах № 8, 12,42, в школах № 16, 23 на общую сумму 8 623,73 тыс. рублей;

- капитальный ремонт веранд в детских садах № 8, 35 на общую сумму 4 021, 53 тыс. рублей;

- капитальный ремонт кровли зданий детских садов № 12, 13, школ № 16, 23,36, 61 на общую сумму 9 287,12 тыс. рублей;

- выполнение работ по отмостке зданий детских садов № 12, 27,33,42, 43, школ № 10, 58 на общую сумму 1 911,56 тыс. рублей;

- благоустройство территорий детских садов № 13, 14, 15, 27, 43, школ № 1, 16, 41, 56, 58, 61 на общую сумму 30 946,08 тыс. рублей;

Капитальный ремонт ограждений территорий детских садов № 36, 42, 43 на общую суммы 3 031,40 тыс. рублей;

- капитальный ремонт пищеблоков школ № 7, 9 на общую сумму 4 702,44 тыс. рублей;

- капитальный ремонт фасада здания школы № 16 на сумму 4 582, 95 тыс. рублей.

При объявлении министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края дополнительных отборов в рамках мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» управление образования администрации муниципального образования Крымский район направит необходимый пакет документов для участия в указанных отборах.