АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2021	                  № 3855

город Крымск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 8 сентября 2021 года № 2625 
«О краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений                   в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Крымский район, на 2022 год»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 23 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года 
№ 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края», в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных                  на территории муниципального образования Крымский район,                                    на 2022 год, п о с т а н о в л я ю:

- Внести в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 8 сентября 2021 года № 2625 «О краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных                        на территории муниципального образования Крымский район, на 2022 год» изменения, изложив приложение «Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных                           на территории муниципального образования Крымский район, на 2022 год»                  в новой редакции (приложения № 1 - 4).

- Постановление администрации муниципального образования Крымский район от 15 ноября 2021 года № 3355 «О внесении изменений                        в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 8 сентября 2021 года № 2625 «О краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных                        на территории муниципального образования Крымский район, на 2022 год» признать утратившим силу.

- Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                    на заместителя главы муниципального образования Крымский район                  С.Д.Казанжи.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель главы муниципального

образования Крымский район                                                                  В.Н.Черник

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации муниципального образования Крымский район от_________№_________ «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации муниципального образования Крымский район от 08.09.2021 № 2625 |
| --- | --- |

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования Крымский район,

общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в этапе 2022 года планового периода 2020-2022 годов

| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Количество |  |  | Общая площадь МКД | Количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта МКД | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  | Планируемый срок завершения капитального ремонта МКД (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | этажей | подъездов | квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего (сумма показателей граф 10 - 15) | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства фонда капитального ремонта МКД | в том числе средства финансовой поддержки |  |  | прогнозируемый объем поступления взносов на капитальный ремонт в 2021 году | заимствованные средства |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | Краснодарского края | муниципальной |  |  |  |
|  |  | ед. | ед. | ед. | кв. м | чел. | РО/СС | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по муниципальному образованию Крымский район |  | х | х | х | 32330,85 | 1233 | х | 38 303 408,58 | 6 389 948,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 714,82 | 30 534 745,23 | х |
| 1. | Крымский район, г. Крымск, ул. Коммунистическая, д. 48 | 4 | 2 | 30 | 1561,3 | 43 | РО | 2 504 840,00 | 148 092,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 296,17 | 2 282 450,90 | II.2023 |
| 2. | Крымский район, г. Крымск, ул. Демьяна Бедного, д. 29 | 5 | 4 | 48 | 3147,91 | 120 | РО | 1 132 527,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 531,96 | 961 995,26 | II.2023 |
| 3. | Крымский район, г. Крымск, ул. Курганная, д. 22 | 2 | 2 | 18 | 1080,06 | 31 | РО | 500 129,82 | 358 317,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 145,62 | 88 667,09 | II.2023 |
| 4. | Крымский район, г. Крымск, ул. Революционная, д. 101 | 2 | 2 | 12 | 903,68 | 31 | РО | 1 132 179,80 | 243 290,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 780,12 | 853 109,53 | II.2023 |
| 5. | Крымский район, г. Крымск, ул. Привокзальная, д. 11 | 2 | 1 | 8 | 347,11 | 19 | РО | 758 618,16 | 111 299,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 779,90 | 630 538,85 | II.2023 |
| 6. | Крымский район, г. Крымск, ул. Лермонтова, д. 38 | 2 | 3 | 16 | 779,81 | 27 | РО | 263 948,81 | 263 948,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | II.2023 |
| 7. | Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, д. 6 | 2 | 2 | 16 | 586 | 35 | РО | 1 471 534,53 | 186 860,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 854,95 | 1 256 819,32 | II.2023 |
| 8. | Крымский район, г. Крымск, ул. Маршала Гречко, д. 89 | 2 | 2 | 16 | 677,6 | 36 | РО | 916 433,08 | 79 105,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 334,42 | 799 992,74 | II.2023 |
| 9. | Крымский район, г. Крымск, ул. Юркина, д. 1 | 2 | 1 | 30 | 1785,58 | 70 | РО | 2122004,00 | 319592,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47503,01 | 1754908,52 | II.2023 |
| 10. | Крымский район, г. Крымск, ул. Фадеева, д. 23 | 5 | 8 | 107 | 6614,84 | 267 | РО | 7855912,22 | 2032905,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301952,41 | 5521053,90 | II.2023 |
| 11. | Крымский район, г. Крымск, ул. Пролетарская, д. 2 | 5 | 4 | 79 | 5553,16 | 200 | РО | 5812975,22 | 963977,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236878,07 | 4612119,45 | II.2023 |
| 12. | Крымский район, г. Крымск, ул. Привокзальная, д. 6 | 2 | 2 | 16 | 740,3 | 40 | РО | 1487882,72 | 265567,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39538,86 | 1182776,31 | II.2023 |
| 13. | Крымский район, г. Крымск, ул. Лермонтова, д. 42 | 2 | 2 | 16 | 1404,8 | 29 | РО | 2743750,00 | 325640,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48133,06 | 2369976,16 | II.2023 |
| 14. | Крымский район, г. Крымск, ул. Адагумская, д. 281 | 5 | 8 | 107 | 7148,7 | 285 | РО | 9600673,00 | 1091349,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288986,27 | 8 220 337,20 | II.2023 |

Начальник управления по вопросам

жизнеобеспечения, транспорта, связи

и экологической безопасности администрации                                                                                                   Е.Е.Христофорова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации муниципального образования Крымский район от_________№_________ «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации муниципального образования Крымский район от 08.09.2021 № 2625

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования Крымский район, в отношении которых в этапе 2022 года планового периода 2020-2022 годов подлежит капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные частью                1 статьи 166 ЖК РФ

| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 – 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23) | Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт, замена, модернизация лифтов |  | ремонт лифтовых шахт |  | ремонт машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  |
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | Холодного водоснабжения | Горячего водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Всего по муниципальному образованию Крымский район |  | 37 097 780,48 | 1 062 427,32 | 1 193 941,60 | 0,00 | 875 742,00 | 4 658 544,00 | 816 816,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 032,39 | 24 774 779,16 | 0,00 | 0,00 | 979,20 | 3 715 530,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Крымский район, г. Крымск, ул.Коммунистическая, д. 48 | 2 400 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 540,00 | 2 400 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Крымский район, г. Крымск, ул. Демьяна Бедного, д. 29 | 1 045 780,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,20 | 1 045 780,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Крымский район, г. Крымск, ул. Курганная, д. 22 | 449 179,08 | 449 179,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Крымский район, г. Крымск, ул. Революционная, д. 101 | 1 045 452,64 | 194 812,64 | 0,00 | 0,00 | 483 168,00 | 0,00 | 367 472,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Крымский район, г. Крымск, ул. Привокзальная, д. 11 | 693 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 310,50 | 693 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Крымский район, г. Крымск, ул. Лермонтова, д. 38 | 226 366,80 | 226 366,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, д. 6 | 1 386 010,40 | 192 068,80 | 1 193 941,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Крымский район, г. Крымск, ул. Маршала Гречко, д. 89 | 841 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 574,00 | 0,00 | 449 344,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Крымский район, г. Крымск, ул. Юркина, д. 1 | 2048004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 758,52 | 2048004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Крымский район, г. Крымск, ул. Фадеева, д. 23 | 7751912,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1743,57 | 7751912,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Крымский район, г. Крымск, ул. Пролетарская, д. 2 | 5708975,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1284,07 | 5708975,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Крымский район, г. Крымск, ул. Привокзальная, д. 6 | 1413882,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 633,46 | 1413882,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Крымский район, г. Крымск, ул. Лермонтова, д. 42 | 2669750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 2669750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Крымский район, г. Крымск, ул. Адагумская, д. 281 | 9416673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4658544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1762,27 | 4758129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник управления по вопросам

жизнеобеспечения, транспорта, связи

и экологической безопасности администрации                                                                                                   Е.Е.Христофорова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации муниципального образования Крымский район от_________№_________ «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации муниципального образования Крымский район от 08.09.2021 № 2625

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования Крымский район, в отношении которых в этапе 2022 года планового периода 2020-2022 годов подлежат выполнению услуги и работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные пунктами 2 - 5 части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 г. № 2735-КЗ

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края»

| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 - 11) | Виды услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные пунктами 2 - 5 части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оценка технического состояния МКД, составление дефектных ведомостей, ведомостей объемов работ | разработка проектной документации | проведение государственной экспертизы проектной документации | составление сметной документации | проведение проверки сметной стоимости капитального ремонта | оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента | осуществление строительного контроля за выполнением капитального ремонта | капитальный ремонт или замена признанных непригодными для эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации в местах общего пользования и системы противодымной защиты (дымоудаления) |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальному образованию Крымский район |  | 1 205 628,10 | 0,00 | 869 628,10 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Крымский район, г. Крымск, ул. Коммунистическая, д. 48 | 104 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Крымский район, г. Крымск, ул. Демьяна Бедного, д. 29 | 86 746,82 | 0,00 | 62 746,82 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Крымский район, г. Крымск, ул. Курганная, д. 22 | 50 950,74 | 0,00 | 26 950,74 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Крымский район, г. Крымск, ул. Революционная, д. 101 | 86 727,16 | 0,00 | 62 727,16 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Крымский район, г. Крымск, ул. Привокзальная, д. 11 | 65 582,16 | 0,00 | 41 582,16 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Крымский район, г. Крымск, ул. Лермонтова, д. 38 | 37 582,01 | 0,00 | 13 582,01 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, д. 6 | 85 524,13 | 0,00 | 61 524,13 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Крымский район, г. Крымск, ул. Маршала Гречко, д. 89 | 74 515,08 | 0,00 | 50 515,08 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Крымский район, г. Крымск, ул. Юркина, д. 1 | 74000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Крымский район, г. Крымск, ул. Фадеева, д. 23 | 104000,00 | 0,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Крымский район, г. Крымск, ул. Пролетарская, д. 2 | 104000,00 | 0,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Крымский район, г. Крымск, ул. Привокзальная, д. 6 | 74000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Крымский район, г. Крымск, ул. Лермонтова, д. 42 | 74000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Крымский район, г. Крымск, ул. Адагумская, д. 281 | 184000,00 | 0,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник управления по вопросам

жизнеобеспечения, транспорта, связи

и экологической безопасности администрации                                                                                                   Е.Е.Христофорова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению администрации муниципального образования Крымский район от_________№_________ «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению администрации муниципального образования Крымский район от 08.09.2021 № 2625

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения регионального краткосрочного плана по плановому периоду 2020-2022 годов (этап 2022 года)

| № п/п | Наименование муниципального образования | Суммарная общая площадь многоквартирных домов | Количество граждан, зарегистриро- ванных по месту жительства в МКД | План |  | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество МКД | Стоимость ремонта | Добавлено МКД | Исключено МКД | Количество МКД | Стоимость ремонта |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | руб. | ед. | ед. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Крымский район | 32 330,85 | 1 233 | 14 | 38 303 408,58 | 0 | 0 | 0 | 38 303 408,58 |

Начальник управления по вопросам

жизнеобеспечения, транспорта, связи

и экологической безопасности администрации                                                                                                   Е.Е.Христофорова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации муниципального образования Крымский район

от _____________________ № _____________________

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 8 сентября 2021 года № 2625 
«О краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Крымский район, на 2022 год»

Проект внесен:

Управлением по вопросам

жизнеобеспечения, транспорта, связи

и экологической безопасности администрации

Начальник управления                                                                 Е.Е.Христофорова

Проект согласован:

Заместитель главы муниципального

образования Крымский район                                                     С.Д.Казанжи

Начальник правового управления

администрации                                                                              М.А.Трубицын