**Доклад о реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район**

**«Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2022 году**

Объем финансирования в 2022 году составил **27 930,1 тысяч рублей, в том числе:**

21 168,5 тыс. рублей – за счет средств муниципального образования Крымский район;

6 761,6 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета.

В рамках данной программы реализуются следующие подпрограммы:

1. **Подпрограмма «Жилище».**

Выполнены следующие мероприятия на общую сумму **28 653,7 тыс. рублей,** из них:

**Краевой бюджет – 6 011,6 тыс. рублей**

**Местный бюджет – 6 479,1 тыс. рублей**

а) Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Выделено и освоено 11 767,1 тыс. рублей, в том числе:

- 5 755,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

- 6 011,6 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования Крымский район.

б) Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Крымский за жилые и нежилые помещения, собственником которых является администрация МО Крымский район. Выделено и освоено 723,6 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Крымский район.

в) Мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2022 году не выполнялись.

Бюджетные средства освоены в полном объеме.

1. **Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»**

Выполнены следующие мероприятия на общую сумму ***818,6 тыс. рублей*, в том числе:**

**- за счет средств местного бюджета – 68,6 тыс. рублей;**

**- за счет средств краевого бюджета – 750,0 тыс. рублей.**

В рамках данной подпрограммы выполнено строительство офиса врача общей практики – 818,6 тыс. рублей.

1. **Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы муниципального образования Крымский район».**

Выполнены следующие мероприятия на общую сумму **15 318,6 тыс. рублей:**

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление строительного контроля» на общую сумму 15 018,6 тыс. рублей из бюджета муниципального образования Крымский район;

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе по раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации – 300,0 тыс. рублей.

1. **Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Крымский район»**

Выполнены следующие мероприятия на общую сумму **25,8 тыс. рублей:**

В рамках данной подпрограммы выполнено мероприятие по участию в смотре-конкурсе на лучшее архитектурное произведение на общую сумму 25,8 тыс. рублей.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2021 году**

1. Оценка по комплексному критерию К1.

Таблица № 1 **«**Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы**» (**К1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | ЗначениеК1 |
| 1. | Количество нежилых и жилыхпомещений находящиеся вмуниципальной собственностимуниципального образованияКрымский район, за которыенеобходимо вносить плату за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов | 231 | 231 | 100 |
| 2. | Площадь квартир | 10 400 | 10 400 | 100 |
| 3. | Количество молодых семей, которым предоставлены (планируется предоставить) социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 9 | 9 | 100 |
| 4. | Осуществление функций единого заказчика – застройщика и ведение технического надзора по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и (или) текущему ремонту объектов, проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно- монтажных работ муниципального значения | 180 | 180 | 100 |
| 5. | Разработка сметной документации | - | - | - |
| 6. | Изготовление проектов на реконструкцию, текущий ремонт муниципальных зданий | 50 | 50 | 100 |
| 7. | Проект изменений в схему территориального планирования | - | - | - |

**К1  = 100 %.**

1. Количественное значение по комплексному критерию К2.

В 2022 году на реализацию мероприятий программы выделено – **40 400,0 тыс. рублей.**

**Освоено бюджетных средств на сумму**

Количественное значение рассчитываем по формуле:

К2 = ((*28 653,7: 28 653,7*) х100) = 100 %.

1. Количественное значение по комплексному критерию К3.

В 2022 году в рамках муниципальной программы запланировано к исполнению 8 мероприятий на сумму 28 653,7 тыс. рублей. Все мероприятия исполнены в полном объеме.

 Количественное значение рассчитываем по формуле:

К3 = (7:7) х100% = 100%.

Далее рассчитываем интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы – R, с учетом весовых коэффициентов Z1=0,5; Z2=0,2; Z3=0,3.

 R=100% х 0,5 + 100% х 0,2 + 100% х 0,3 = 50+ 20 + 30 = 100%.

 Данный результат показывает, что уровень эффективности программы соответствует запланированному.

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых индикаторов и показателей**

**эффективности муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <\*> |
| 1 | 2 |  3 | 4  | 5 |
| 1. Критерии выполнения муниципальной программы |
| Количество нежилых и жилыхпомещений находящиеся вмуниципальной собственностимуниципального образованияКрымский район, за которыенеобходимо вносить плату за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов | шт. | 231 | 231 | - |
| Площадь квартир  | кв.м | 10 400 | 10 400 | - |
| Осуществление функций единого заказчика – застройщика и ведение технического надзора по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и (или) текущему ремонту объектов, проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно- монтажных работ муниципального значения | шт. | 180 | 180 | - |
| Разработка сметной документации | шт. | - | - | - |
| Изготовление проектов на реконструкцию, текущий ремонт муниципальных зданий | шт. | 50 | 50 | - |
| Проект изменений в схему территориального планирования | шт. | - | - | - |

Заместитель главы муниципального

образования Крымский район С.Д.Казанжи

Е.Е.Христофорова

А.А.Ферлер

Г.А.Закутько

8(86131) 4-29-45