Заключение № 2

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Проверка целевого использования иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение расходных обязательств Нижнебаканского сельского поселения Крымского района по участию в предупреждении чрезвычайной ситуации в 2022 году»

30.01.2023			 				  			     г. Крымск

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия  «Проверка целевого использования иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение расходных обязательств Нижнебаканского сельского поселения Крымского района по участию в предупреждении чрезвычайной ситуации в 2022 году» (далее – Заключение) контрольно-счетной палатой муниципального образования Крымский район подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  Положением о контрольно-счетной палате муниципального образования Крымский район, утверждённым Решением Совета муниципального образования Крымский район от 10.11.2021 № 133, иными нормативными правовыми актами РФ, а также на основании пункта 2.1 плана работы контрольно-счетной палаты муниципального образования Крымский район на 2023 год, с изменениями, внесенными распоряжением от 27.12.2022 № 24 председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Крымский район, а также на основании распоряжения председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Крымский район от 10.01.2023 № 2-э  «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в связи с поступившим в контрольно-счетную палату муниципального образования Крымский район письменного обращения главы Нижнебаканского сельского поселения Крымского района от 22.12.2022 № 2376 о проведении экспертно- аналитического мероприятия.

Цель мероприятия: проверка выполнения в 2022 году отдельных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Нижнебаканского сельского поселения Крымского района», действующей в рамках государственной программы «Обеспечение безопасности населения», реализуемой на территории Нижнебаканского сельского поселения Крымского района на предмет неисполнения программы, неосвоения бюджетных средств, а так же недостижения целевых показателей предоставления субсидии, субвенций межбюджетных трансфертов.

Объект мероприятия: администрация Нижнебаканского сельского поселения Крымского района.

Должностные лица объекта контроля в проверяемый период:

- Гернеший И.И. - глава Нижнебаканского сельского поселения Крымского района с 22.09.2019 года (распоряжение администрации Нижнебаканского сельского поселения Крымского района от 20.09.2021 № 56-рк) по настоящее время.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Нижнебаканского сельского поселения Крымского района на 2022 год», финансовые документы и иные документы, подтверждающие реализацию мероприятий программы в 2022 году.

Исследуемый период: с 01.01.2022 года по 30.12.2022 года.

Даты начала и окончания мероприятия: 10.01.2023 года по 25.01.2023 года.

Метод: аналитический.

- Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

-    проверка целевого использования иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение расходных обязательств Нижнебаканского сельского поселения Крымского района по участию в предупреждении чрезвычайной ситуации в 2022 году в рамках заключенного с министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края соглашения №335/10 от 01.07.2022 г.

- анализ выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Нижнебаканского сельского поселения Крымского района на 2022 год»;

- выявление неосвоения бюджетных средств, а также недостижения целевых показателей предоставления субсидии, субвенций, иных межбюджетных трансфертов.

- Общие положения

Администрация Нижнебаканского сельского поселения Крымского района  (далее - Администрация)  руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нижнебаканского сельского поселения Крымского района, в целях оптимизации расходов местного бюджета и установления единых правил формирования муниципальных программ утвердила порядок постановлением  администрации Нижнебаканского сельского поселения Крымского района от 30.09.2014 № 230 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  Нижнебаканского сельского поселения Крымского района» (далее – Порядок разработки программ).

Порядок разработки программ определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, направленных на осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности Нижнебаканского сельского поселения Крымского района, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Нижнебаканского сельского поселения Крымского района, повышения эффективности бюджетных расходов, оптимизацию расходов бюджета Нижнебаканского сельского поселения Крымского района.

- Результаты экспертно-аналитического мероприятия

3.1 Между министерством гражданской  обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края и администрацией Нижнебаканского сельского поселения Крымского района было заключено соглашение от 01.07.2022 № 355/10 «О предоставлении иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету Нижнебаканского сельского поселения Крымского района» на проведение экстренных мероприятий по расчистке русл рек Баканка, Барабашева Щель Богаго, Липки, Неберждай, Темрючка от поваленных деревьев и других древесных остатков в целях предупреждения  чрезвычайной ситуации. Согласно расходного расписания от 28.06.2022 № 820/00104/071 лимиты министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края были доведены в полном объеме в размере 5 143 200,00 рублей, софинансирование составило 51 954,00 рублей.

3.2  В соответствии с п.9 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен муниципальный контракт от 23.08.2022 № 040947 с ИП Муратовым Сервером Шевкетовичем  на «Проведение экстренных мероприятий по расчистке русл реки Баканка, Барабашева Щель Богаго, Липки, Неберждай, Темрючка от поваленных деревьев и других древесных остатков в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций» на сумму 5 195 154,00 рублей.

К муниципальному контракту от 23.08.2022 № 040947 составлено дополнительное соглашение от 30.11.2022 №1, согласно которого в связи с увеличением вывоза общей массы древесных остатков, не предусмотренных в расчетах ЛРСР, а также неблагоприятных метеорологических условий в районе проведения работ, продлен срок выполнения работ по муниципальному контракту по 22.12.2022.

3.3 Мероприятия по расчистки русел рек выполнены в полном объеме денежные средства освоены в сумме 5 195 154,00 рублей, из них:

- река Темрючка на сумму 189 308,40 рублей (согласно акта выполненных работ №№ 1.1 от 13.09.2022; 1.2 от 07.10.2022);

- река Баканка на сумму 2 910 814,60 рублей (согласно акта выполненных работ №5 от 19.12.2022);

- река Неберджай на сумму 612 063,60 рублей (согласно акта выполненных работ № 4 от 09.11.2022);

- река Липки на сумму 847 028,40 рублей (согласно акта выполненных работ № 4 от 19.12.2022);

- река Богаго на сумму 386 076,00 рублей (согласно акта выполненных работ №3 от 09.11.2022);

- река Барабашева Щель на сумму 249 862,60 рублей (согласно акта выполненных работ № 2 от 07.10.2022).

3.4 Согласно платежных поручений №№ 698081; 364582; 628920; 181786; 181788; 698909; 378868; 630760; 189758; 189638; 818076; 814912; 814911 администрация Нижнебаканского сельского поселения перечислила денежные средства подрядчику (ИП Муратов С.Ш.) в общей сумме 5 195 154,00 рублей.

- Выводы

4.1. Объем проверенных бюджетных средств составил 5 195 154,00 рублей.

4.2. Выделенные средства краевого и местного бюджетов администрацией Нижнебаканского сельского поселения Крымского района использованы в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта от 23.08.2022 № 040947.

- Рекомендации

5.1. На основании изложенного, контрольно-счетная палата муниципального образования Крымский район рекомендует:

- Нижнебаканскому сельскому поселению активизировать работу по освоению бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия  муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Нижнебаканского сельского поселения Крымского района», в целях исключения образования остатков неосвоенных средств на конец финансового года и рисков недостижения запланированного показателя (объем предотвращенного материального ущерба) и результатов муниципальной программы Нижнебаканского сельского поселения и государственной программы Краснодарского края.

Председатель контрольно-

счетной палаты муниципального

образования Крымский район                                                            А.В. Одольская