**Доклад о реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район**

**«Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2023 году**

Объем финансирования в 2023 году составляет 38 827,0 тыс. рублей. Освоено бюджетных средств 38 826,85 тыс. рублей, что составило 100%.

В рамках данной программы реализуются следующие подпрограммы:

1. **Подпрограмма «Жилище»**

Запланировано бюджетных средств 11 122,5 тыс. рублей, освоено 11 122,4 тыс. рублей. Подпрограмма исполнена на 100 %.

Краевой бюджет – 5 419,4 тыс. рублей

Местный бюджет – 5 703,1 тыс. рублей

а) Предоставление социальных выплат 5 молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Выделено и освоено 10 421,8 тыс. рублей, в том числе:

- 5 002,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

- 5 419,4 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования Крымский район.

б) Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Крымский за жилые и нежилые помещения, собственником которых является администрация МО Крымский район. Выделено и освоено 700,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Крымский район.

в) Мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2023 году не выполнялись.

Бюджетные средства освоены в полном объеме.

1. **Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения».**

**Запланировано бюджетных средств – 13 692,6 тыс. рублей, освоено – 13 692,6 тыс. рублей.**

**Исполнение: 100 %.**

Выполнены следующие мероприятия:

**- за счет средств местного бюджета – 1 222,1 тыс. рублей;**

**- за счет средств краевого бюджета – 12 470,5 тыс. рублей.**

Выполнение работ по обеспечению технологических присоединений объектов коммунальной инфраструктуры – 1 222,1 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы выполнено проектирование объекта социальной инфраструктуры: «Офис врача общей практики, расположенный по адресу: г. Крымск, ул. Надежды, д. 12», стоимостью - 3000,0 тыс. руб. (краевой бюджет);

Выполнение СМР по объекту «Фельдшерско - акушерский пункт в хуторе Плавненском, улица Фадеева, 16 «А» – 1 992,4 тыс. рублей;

Поставка оборудования для фельдшерско - акушерского пункта в хуторе Плавненском – 4 342,7 тыс. рублей.

Поставка и монтаж модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта (в рамках строительства ФАП) – 3 135,4 тыс. рублей

1. **Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы муниципального образования Крымский район».**

**Запланировано бюджетных средств – 12 367,7 тыс. рублей, освоено – 12 367,7 тыс. рублей.**

**Исполнение: 100 %.**

Выполнены следующие мероприятия:

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление строительного контроля» на общую сумму 12 067,7 тыс. рублей из бюджета муниципального образования Крымский район;

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе по раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации – 300,0 тыс. рублей.

1. **Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Крымский район»**

Выполнены следующие мероприятия на общую сумму **1 644,2 тыс. рублей:**

В рамках данной подпрограммы выполнены мероприятие в области архитектуры, а также подготовка изменений в генеральные планы на территории Крымского района.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2023 году**

1. Оценка по комплексному критерию К1.

Таблица № 1 **«**Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы**» (**К1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | ЗначениеК1 |
| 1. | Количество нежилых и жилыхпомещений находящиеся вмуниципальной собственностимуниципального образованияКрымский район, за которыенеобходимо вносить плату за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов | 231 | 231 | 100 |
| 2. | Площадь квартир | 10 400 | 10 400 | 100 |
| 3. | Количество молодых семей, которым предоставлены (планируется предоставить) социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 5 | 5 | 100 |
| 4. | Осуществление функций единого заказчика – застройщика и ведение технического надзора по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и (или) текущему ремонту объектов, проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно- монтажных работ муниципального значения | 180 | 180 | 100 |
| 5. | Разработка сметной документации | - | - | - |
| 6. | Изготовление проектов на реконструкцию, текущий ремонт муниципальных зданий | 50 | 50 | 100 |
| 7. | Проект изменений в схему территориального планирования | - | - | - |

**К1  = 100 %.**

1. Количественное значение по комплексному критерию К2.

В 2023 году на реализацию мероприятий программы выделено – **38 8267,0 тыс. рублей. Освоено бюджетных средств – 38 827,0 тыс. рублей.**

Количественное значение рассчитываем по формуле:

К2 = ((*38 826,85:38 827,0*) х100) = 100 %.

1. Количественное значение по комплексному критерию К3.

В 2023 году в рамках муниципальной программы запланировано к исполнению 8 мероприятий на сумму 38 827,0 тыс. рублей. Все мероприятия исполнены в полном объеме.

 Количественное значение рассчитываем по формуле:

К3 = (7:7) х100% = 100%.

Далее рассчитываем интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы – R, с учетом весовых коэффициентов Z1=0,5; Z2=0,2; Z3=0,3.

 R=100% х 0,5 + 100% х 0,2 + 100% х 0,3 = 50+ 20 + 30 = 100%.

 Данный результат показывает, что уровень эффективности программы соответствует запланированному.

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых индикаторов и показателей**

**эффективности муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <\*> |
| 1 | 2 |  3 | 4  | 5 |
| 1. Критерии выполнения муниципальной программы |
| Количество нежилых и жилыхпомещений находящиеся вмуниципальной собственностимуниципального образованияКрымский район, за которыенеобходимо вносить плату за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов | шт. | 231 | 231 | - |
| Площадь квартир  | кв.м | 10 400 | 10 400 | - |
| Осуществление функций единого заказчика – застройщика и ведение технического надзора по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и (или) текущему ремонту объектов, проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно- монтажных работ муниципального значения | шт. | 180 | 180 | - |
| Разработка сметной документации | шт. | - | - | - |
| Изготовление проектов на реконструкцию, текущий ремонт муниципальных зданий | шт. | 50 | 50 | - |
| Проект изменений в схему территориального планирования | шт. | - | - | - |

Заместитель главы муниципального

образования Крымский район С.Д.Казанжи

Г.А.Закутько

8(86131) 4-29-45